ANALYSE DE FAISABILITE

1 — Résumé exécutif (conclusion de faisabilité)

Le projet est faisable pour un MVP sous contraintes étudiantes si vous :

- vous appuyez sur outils open-source existants (GoPhish pour l’offensive ; API publiques pour l’analyse) ; (docs.getgophish.com)

- limitez les appels payants aux LLM (usage mesuré d’APIs + fallback local avec Ollama / modèles open source) ; (GitHub)

- déployez le POC sur infrastructure locale / credits étudiants (GitHub Student / Azure) pour éviter coûts cloud initiaux. (GitHub)

Les composants critiques (générateur IA, simulateur, détecteur, rule-gen) peuvent être intégrés en 4-6 mois par deux alternants, à condition de prioriser P1 (Phishing Gen, Detector, Simulation, Sigma export).

2 — Faisabilité technique

2.1 Réemploi d’outils existants (fortement recommandé)

- GoPhish : framework open-source conçu API-first pour automatiser campagnes de phishing — idéal pour orchestration et simulation (créer templates, listes, lancer campagnes via REST). Intégration directe via client Python évite de réimplémenter l’envoi. (docs.getgophish.com)
Impact : réduit effort dev, sécurise le workflow « push → simulate → collect results ».

- VirusTotal (et équivalents) : API v3 permet d’analyser URLs/files et renvoyer verdicts multi-AV pour évaluer la réputation d’un lien/asset. La tierce-partie a des limites de requêtes sur le plan gratuit — implication : batch/quotas à gérer ou upgrade payant si scale. (VirusTotal)

- VadeSecure (exemple commercial) : illustre ce que fait une gateway anti-phishing ML en production ; utile pour définir les données attendues d’un scanner commercial lors des tests. (vadesecure.com)

Conclusion technique : Intégrer GoPhish + API de scan (VirusTotal / vendor) + pipeline d’analyse custom est la voie la plus pragmatique.

2.2 LLM pour la génération (Offensive) — cloud vs local

- Cloud LLM (OpenAI, Anthropic...) : très performants mais coûtent rapidement ; utilisez-les de façon ciblée (ex. 1–2 campagnes de tests, ou prompts batch).

- Fallback local (Ollama / Llama, LM Studio, etc.) : exécuter modèles localement évite coûts API et protège la confidentialité — Ollama permet de déployer et orchestrer LLMs locaux sur machine dev. Pour un POC étudiant, c’est une option viable si vous avez machine suffisante (RAM/GPU) ou modèles légers. (GitHub)

Recommandation : développer l’interface LLM (prompt templates, paramétrage) pour pouvoir basculer entre OpenAI (si budget) et Ollama local (si infra dispo).

2.3 Simulation & scan (Defensive)

Deux modes complémentaires :

- API-based scanning : envoyer chaque URL/attachment à VirusTotal / vendor API et collecter verdicts (rapide, simple, limité par quotas). (VirusTotal)

- Sandboxed send / test lab : configurer une boîte mail de test derrière un appliance (ou un filtre open source) et envoyer mails générés via GoPhish ; récupérer logs (headers modifiés, règles matchées). Ceci simule plus fidèlement le comportement d’un gateway réel.

Recommandation MVP : commencer par API-based (moins d’infra) puis, si temps/ressources, ajouter sandbox send pour tests plus réalistes.

2.4 Générateur de règles Sigma (Defensive)

- Extraction de patterns (sujet, from, reply-to, domain, URL patterns, tokens linguistiques), agrégation, score & prune, puis synthèse en Sigma YAML.

- Outils open source (Sigma project) + templates facilitent export vers Splunk/Elastic.
Effort : développement algorithmique et UI de validation humaine (human-in-loop).

3 — Faisabilité infrastructure & déploiement

Options d’hébergement (avantages/inconvénients)

- Local / Docker Compose (préféré pour MVP) : pas de coûts, contrôle total ; limité pour tests multi-utilisateurs.

- Cloud free tiers / crédits étudiants (recommandé pour POC distant) : GitHub Student Pack / Azure for Students donnent crédits et services gratuits — utiles pour héberger API/DB si besoin. (GitHub)

- PaaS (Render / Railway / Heroku free tiers) : rapide à déployer, mais limitations et coûts si scale.

Recommandation MVP : Docker Compose local pour dev + hébergement sur VM étudiant (Azure free credit) pour démo accessible au jury.

Composants infra minimal

- Backend FastAPI (or Python Flask) + queue (Redis/RQ), DB PostgreSQL (métadonnées), stockage fichiers (S3 ou local), containerisation Docker.

- CI/CD GitHub Actions (tests + lint + déploy staging).

- Secrets management : env vars + .env encryption / GitHub secrets.

4 — Faisabilité humaine & planning

Charge estimée (deux alternants)

- Phase 1 (Weeks 1–6) — Setup environnement, intégration GoPhish, simple UI generator → MVP gen basic.

- Phase 2 (Weeks 7–12) — Detector (header checks, VirusTotal), analyzer pipeline, export CSV/JSON.

- Phase 3 (Weeks 13–18) — Sigma rules engine, UI validation, benchmark LLMs, polissage UI, tests.

- Ressources : 15–25 h/semaine chacun ; mentor/encadrant pour validations RGPD/sécurité.
Conclusion : 4–6 mois réaliste si priorisation P1/P2.

5 — Faisabilité financière (étudiants)

Estimation coûts minimaux

- Hébergement local : €0

- Crédits étudiants Azure / GitHub Student Pack : $/€100 en crédits → utile pour VM, DB, stockage. (GitHub)

- VirusTotal public API : gratuit limité → may need upgrade if heavy usage (public API rate limits strict). (VirusTotal)

- LLM API (OpenAI) : variable — planifiez un budget test ≈ €100–€500 selon usage.

- Twilio (pour vishing PoC) : pay-as-you-go call pricing (~$0.01–$0.02/min) — budget test ≤ €50 suffira pour PoC audio courts. (Twilio)

Recommandation : viser budget total ≤ €500 (si utilisation minimale d’APIs payantes), autrement rester sur local + open-source.

6 — Faisabilité juridique & éthique

Risques légaux

- RGPD : toute donnée personnelle (emails réels, PII) doit être anonymisée / supprimée ; tests uniquement sur boîtes consentantes.

- Usage responsable : charte d’utilisation, logging d’audit, interdiction d’utiliser la plateforme pour attaques réelles.

- Vendor T&Cs : certaines APIs publiques (VirusTotal public) interdisent usage commercial — attention à la licence en cas de production. (VirusTotal)

Mesures mitigations : workflows uniquement en environnement contrôlé, watermark « SIMULATION », consentements écrits pour utilisateurs internes.

7 — Vishing (optionnel) — faisabilité spécifique

Techniques & coûts

- TTS + téléphonie cloud (Twilio) : possible pour PoC audio automatisé (TTS via provider + Twilio voice to call numbers). Twilio propose trial/credits et pricing pay-as-you-go. (Twilio)

- Complexité : scripts vocaux, collecte réponses, conformité (appels téléphoniques non sollicités), plus lourd légalement que email.
Recommandation : étude de faisabilité séparée. Pour MVP : produire scripts textuels + simulations offline (playback audio en sandbox) ; implémenter appels réels seulement si consentements et budget clairs.

8 — Risques, mitigations et plan d’atténuation

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Quotas API gratuits (VirusTotal, OpenAI) | Moyen-élevé | Caching, batch processing, usage limité, fallback local (Ollama) |
| Non-conformité RGPD | Élevé | Anonymisation, tests sur boîtes consentantes, suppression PII |
| Dépassement budget LLM | Moyen | Prioriser Ollama local + limiter requêtes OpenAI |
| Manque temps / scope creep | Élevé | Prioriser P1/P2, backlog strict (Trello) |
| Vishing légal / coûts | Élevé | Prototyper text-only, postpone real calls |

9 — Plan d’action recommandé (immédiat — 6 mois)

- Semaine 0 : créer repo, Trello backlog, Miro architecture, activer GitHub Student Pack (Azure credits). (GitHub)

- S1–S4 : intégrer GoPhish (API), développer UI generator (prompt templates), ajouter fallback Ollama local. (docs.getgophish.com)

- S5–S8 : intégrer VirusTotal API / vendor scan (respecter quotas), développer detector pipeline (headers + stylometry). (VirusTotal)

- S9–S12 : rule generator Sigma POC + UI validation ; basic benchmark LLMs (N=30).

- S13–S16 : tests, documentation, préparations soutenance.

- If time/budget : PoC vishing text → TTS local → Twilio calls (with written consent). (Twilio)

10 — Verdict final & recommandations pratiques (résumé)

- Projet faisable pour un MVP complet (phishing IA gen → scan → analyse → Sigma rules) dans le calendrier 1 nov 2025 – 15 avril 2026 si vous priorisez P1/P2.

- Tech stack & intégrations clés : GoPhish (orchestration), VirusTotal (reputation scan), Ollama (local LLM fallback), FastAPI + React, Docker Compose. (docs.getgophish.com)

- Budget minimal : viser €0–€500 pour couvrir quelques appels LLM & vendor APIs ; utilisez GitHub Student / Azure credits pour réduire coûts. (GitHub)

- Vishing : utile mais optionnel — traiter en R&D séparée ; PoC vocal réalisable via Twilio mais attention aux coûts/légalité. (Twilio)