🛡️ GenAI Security Platform

Stratégie de Gestion de Projet

Contexte | IA Générative & Cybersécurité Offensive/Défensive
Durée | Novembre 2025 - Avril 2026
Équipe | Sofiane BENNEDJIMA / Mouad BENTEFRIT
Mise à jour | 1er novembre 2025

📋 TABLE DES MATIÈRES

- Justification Stratégique des Outils

- Trello - Task Management & Sprints

- Miro - Architecture & Strategic Planning

- Microsoft Teams - Communication & Collaboration

- GitHub - Versioning & CI/CD

- Intégration dans les Phases du Projet

- Timeline & Critères de Validation

- FAQ - Questions Encadrant

1. JUSTIFICATION STRATÉGIQUE DES OUTILS

Contexte : Gestion de Projet en Cybersécurité

Notre projet dure 6 mois avec une période d'alternance en entreprise (décembre-février). C'est un projet ambitieux combinant développement logiciel, recherche en cybersécurité, et délivrance d'une plateforme complète.

Pour un duo d'ingénieurs fonctionnant en alternance avec des livraisons régulières, nous avons besoin d'une approche structurée qui garantisse :

✅ Clarté quotidienne : Qui fait quoi? Quel est l'état du projet?

✅ Alignement design : Avant de coder, s'entendre sur l'interface
✅ Vision stratégique : Architecture claire, risques identifiés
✅ Traçabilité des métriques : Progrès, budget, risques
✅ Code de qualité : Reviews obligatoires, tests, versioning sûr

Notre Approche : 5 Outils, 1 Écosystème Cohérent

Plutôt que d'utiliser un seul outil "usine à gaz" qui ferait tout mal, nous utilisons 5 outils spécialisés, chacun excellent dans son domaine, intégrés ensemble de manière fluide.

| Besoin Principal | Outil | Avantage |
| --- | --- | --- |
| Suivi quotidien des tâches | Trello | Interface simple, kanban visuel, perfect pour duo |
| Alignment UX/Design avant dev | Figma | Collaboration temps-réel, prototypes cliquables |
| Architecture & stratégie projet | Miro | Canvas infini, diagrammes visuels, brainstorming |
| Métriques & accountability | Google Sheets | Single source of truth, facile à partager |
| Discipline du code | GitHub | Reviews obligatoires, CI/CD, audit trail |

💡 Coût Total : €0

Chaque outil utilise son tier gratuit, ce qui signifie que notre investissement = discipline et processus rigoureux, pas argent.

2. TRELLO - TASK MANAGEMENT & SPRINTS

Rôle : Visibilité Jour-à-Jour

Trello est le hub central de communication quotidienne. C'est là que l'équipe (2 personnes) voit exactement qui fait quoi, quel est le statut de chaque tâche, et où sont les blocages.

Pourquoi Trello pour notre Projet?

- Interface extrêmement simple : Pas d'apprentissage courbe. Une carte = une tâche. Un état = une colonne. Immédiatement compréhensible.

- Responsabilités sans ambiguïté : Chaque carte à 1 seul assigné. Fini la confusion "je pensais que tu faisais ça".

- Traçabilité des décisions : Les commentaires dans chaque carte remplacent les messages Slack/Discord perdus. Quand on a besoin de savoir pourquoi telle décision a été prise, c'est documenté.

- Intégrations naturelles : Trello se connecte facilement avec Figma (voir les wireframes), Miro (voir l'architecture), GitHub (voir les PR), et Slack (alertes).

- Flexibilité pour l'alternance : Pendant l'alternance, c'est facile de voir rapidement l'état du projet le lundi matin. Pas besoin de réunions longues.

Structure du Board

Le board Trello est divisé en colonnes qui représentent le cycle de vie d'une tâche :

- BACKLOG : Toutes les fonctionnalités, bugs et tâches qu'on prévoit de faire, mais qui ne sont pas planifiées pour cette semaine. C'est notre liste de "todo" géante.

- SPRINT COURANT : Les 12-15 tâches qu'on a décidé de faire cette semaine (2 semaines par sprint). C'est notre engagement pour la semaine.

- EN COURS : Ce qu'on est en train de développer en ce moment. Une tâche ici = quelqu'un la code/design en ce moment.

- BLOQUÉ : Quand une tâche est bloquée (en attente d'une décision, en attente d'une autre tâche, etc), elle va ici. On peut voir immédiatement les problèmes.

- EN REVIEW : La tâche est codée/finie, mais en attente de validation par l'autre personne du duo (code review, démo, validation design).

- FAIT : Tâche complètement terminée et validée. Chaque vendredi, on archive ces cartes.

- TECH DEBT : Les petits trucs à nettoyer (refactoring mineur, documentation, optimisations) qu'on fait pas forcément cette semaine mais qu'on garde en vue.

Contenu de Chaque Carte

Chaque carte Trello suit le même format pour être claire et traçable :

- Titre clair : Type de tâche + action. Par exemple : "[BACKEND] Implémenter phishing generator" ou "[RESEARCH] Étude faux positifs détecteur"

- Description (User Story) : Explique pourquoi on fait cette tâche et quel est le résultat attendu. Ex: "En tant que SOC analyst, je veux uploader un email en un clic pour obtenir un score de suspicion phishing"

- Labels : Tags pour catégoriser (Frontend, Backend, Research, Bug, Security, Priority-High, etc). Ça aide à filtrer les tâches.

- Une personne assignée : Responsabilité claire. Pas d'ambiguïté.

- Deadline : Date cible de completion. Généralement vendredi de la semaine du sprint.

- Checklist : Les étapes pour finir la tâche (Design → Code → Test → Review → Merge). Ça donne une progression visible.

- Commentaires : Discussions tracées. Si une décision technique est prise, elle est écrite ici. Si un problème survient, c'est documenté.

Cadence Hebdomadaire

Pour que Trello soit utile, il faut une cadence régulière :

- Lundi 10h : Standup + review du board. On se synchronise 15 min : "Qu'est-ce qu'on a finalisé la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Y a-t-il des blocages?"

- Mercredi : Code review en async. Les tâches complétées de lundi-mardi passent "EN REVIEW" pour être validées par l'autre personne.

- Jeudi 14h : Démo interne. On teste ensemble ce qu'on a fait. Si ça marche, la tâche passe "FAIT".

- Vendredi 16h : Sprint review + rétro + planning. On regarde ce qu'on a fait cette semaine (burn-down = est-ce qu'on a complété 70-80% de ce qu'on a prévu?). On discute ce qui a bien marché, ce qui s'est mal passé, les blocages. Puis on planifie la semaine suivante.

Métriques Clés

Grâce à Trello, on peut suivre des indicateurs simples mais importants :

- Burn-down chart : Combien de cartes on termine par semaine? Cible = 70-80% des cartes planifiées.

- Cycle time : En moyenne, combien de temps une tâche prend pour passer de "EN COURS" à "FAIT"? Cible = moins de 3 jours.

- Blockers : Combien de tâches sont bloquées sans action? Si > 1 au-delà d'1 jour, c'est un problème qu'il faut escalader.

- Velocity : Combien de tâches on termine en moyenne par sprint? Ça permet d'ajuster nos prévisions futures.

Intégrations

Trello se connecte naturellement avec d'autres outils :

- Figma : Via Power-Up, on peut attacher les wireframes/designs directement à une carte Trello. Quand on clique sur une carte "[FRONTEND] Dashboard", on voit le design Figma.

- GitHub : Quand on crée une pull request (PR) sur GitHub avec un message comme "Fixes #123", GitHub détecte automatiquement que c'est lié à la carte Trello #123 et affiche le PR dans Trello.

- Slack : Trello peut envoyer des notifications Slack quand des dates échéances approchent ou quand des cartes sont marquées bloquées.

- Miro : On peut attacher les diagrammes d'architecture Miro à des cartes, pour avoir accès directement à la vue technique.

3. MIRO - ARCHITECTURE & STRATEGIC PLANNING

Rôle : Vision Stratégique du Projet

Miro est l'outil où on va visualiser l'architecture technique complète, les journeys utilisateurs, et identifier les risques.

Pourquoi Miro pour notre Projet?

Pour un projet cybersécurité complexe, on doit avoir une vue d'ensemble très claire :

- Canvas infini : Contrairement à Trello qui est linéaire, Miro offre un espace visuel illimité où on peut vraiment organiser l'architecture, les dépendances, les flux.

- Diagramming natif : On peut faire des diagrammes C4 (architecture levels), des flowcharts (flux de détection), des swimlanes (responsabilités). Parfait pour documenter une architecture.

- User journey mapping : On visualise pour chaque "persona" (SOC analyst, Red team, etc) quel est son parcours dans l'app. Ça garantit qu'on pense à tous les cas d'usage.

- Risk matrix : On crée une grille "Probabilité × Impact" pour identifier les risques majeurs du projet (quotas API dépassés? Plugin Gmail trop complexe? Faux positifs élevés?). On peut alors planifier comment les mitiger.

- Brainstorming structuré : Miro permet de collaborer visuellement. On peut mettre des sticky notes, des diagrammes, des discussions, tout au même endroit.

Contenu Miro

Miro est organisé en 3 boards distincts :

- BOARD 1 : USER JOURNEYS & PERSONAS : On crée les profiles des utilisateurs (qui sont les gens qui vont utiliser la plateforme?). Pour chacun, on documente les "pain points" (les problèmes actuels) et les gains attendus (qu'est-ce qu'ils gagnent à utiliser notre plateforme?). Puis on mappe les user journeys : quel est le parcours complet de chaque utilisateur? Comment accèdent-ils? Quel module utilisent-ils? Quel est le résultat qu'ils attendent?

- BOARD 2 : TECHNICAL ARCHITECTURE : On crée une vue C4 de l'architecture. Level 1 (contexte) = utilisateurs → notre platform → systèmes externes. Level 2 (containers) = frontend (React) → backend (FastAPI) → base de données (PostgreSQL) → LLM APIs. On mappe aussi les intégrations clés (Gmail plugin? GoPhish? NoAI API?). On crée les sequence diagrams (flux principal : email upload → analyse → résultat).

- BOARD 3 : RISK & MITIGATION MATRIX : On crée une grille 2D où l'axe X = Probabilité (Low/Med/High) et axe Y = Impact (Low/Med/High). On identifie les risques majeurs du projet (Quotas API en décembre? Faux positifs élevés? Plugin Gmail trop complexe? Surcharge fin novembre?). Pour chaque risque, on documente : quelle est sa probabilité? Son impact? Comment on le mitigue?

Cadence Miro

- Semaine 1 : On crée les 3 boards et on les remplit avec les infos de base. C'est du travail de réflexion stratégique.

- Semaine 2 : On affine les diagrammes. On crée les sequence diagrams détaillés. On valide avec l'encadrant que l'architecture a du sens.

- Phase 3-4 : Mises à jour mineures au fur et à mesure que l'architecture évolue (nouveau composant identifié, nouvelle intégration, etc).

Métriques Clés

- 100% des UC mappés : Tous les use cases doivent être dans les user journeys. Si on en oublie un, c'est problématique.

- 100% des risques mitigés : Zéro risque sans mitigation définie. Si on identifie un risque, on DOIT avoir un plan pour le réduire.

- Architecture validée : L'encadrant doit approuver l'architecture C4 avant qu'on commence à coder. Pas de coding sans architecte claire.

4. MICROSOFT TEAMS - COMMUNICATION & COLLABORATION

Rôle : Hub de Communication Quotidienne

Microsoft Teams est le cœur de notre communication en temps réel. C'est où on reste constamment connectés, où on se synchronise rapidement, et où on partage des ressources.

Pourquoi Teams pour notre Projet?

- Toujours connectés : On est habitués à Teams. C'est notre outil de base.

- Communication en temps réel : Messages directs, mentions, notifications push. Réactivité immédiate.

- Threads tracés : Les conversations restent organizées par sujet (pas comme Slack où ça se perd).

- Intégrations natives : Teams se connecte avec GitHub, Trello, Google Sheets, Miro.

- Partage de ressources : Files, liens, screenshots. Tout au même endroit.

- Video calls faciles : Pour les blockers urgents, on peut lancer call en 1 clic.

Structure Teams

CHANNELS PRINCIPAUX :

- #general : Annonces projet, infos importantes

- #standup : Updates quotidiennes (ou asynchrones si différents horaires)

- #dev-backend : Discussions techniques backend (APIs, LLMs)

- #dev-frontend : Discussions UI/UX, wireframes, design

- #research : Étude marché, besoin, faisabilité, recherche IA

- #blockers : Escalade rapide si problème urgent

- #random : Off-topic, social

Utilisation Teams

Daily Async Updates (si pas en même temps) :

- Matin : "On va faire X et Y aujourd'hui"

- Soir : "On a complété X, blocker sur Y, besoin aide demain"

Urgent Blockers :

- @mention dans #blockers

- Appel vidéo immédiat si besoin

- Résolution synchrone

Documentation :

- Pin les décisions clés dans #general

- Attach les Miro boards/GitHub links

Intégrations Teams

- GitHub : Notifications PR, merges, releases

- Trello : Notifications cartes bloquées, échéances

- Miro : Partage boards, mises à jour

Cadence Teams

Point Lundi 18h30 – 19h avec mr Alves notre encadrant pour ce projet

6. GITHUB - VERSIONING & CI/CD

Rôle : Code Discipline et Audit Trail

GitHub est l'outil où va vivre tout notre code source. C'est aussi le système de versioning qui garantit qu'on peut revenir à n'importe quelle version précédente du code.

Pourquoi GitHub pour notre Projet?

Pour un projet cybersécurité, la qualité du code et la traçabilité complète sont essentielles :

- Code review obligatoire : Zéro ligne de code ne peut être fusionnée sans avoir été revue par l'autre personne du duo. C'est une protection contre les bugs et les failles sécurité.

- Branching strategy : On ne code jamais directement sur "main" ou "develop". On crée une branche pour chaque feature. Ça évite les conflits et les cassures de build.

- CI/CD automatique : Quand on crée une pull request, GitHub Actions lance automatiquement les tests, le linting (vérification de style de code), et les checks de couverture (est-ce qu'on a écrit des tests?). Si tout passe, on peut merger. Si ça échoue, on corrige.

- Trace complète : Chaque commit, chaque PR, chaque revue de code est tracée. En cas d'incident sécurité, on peut auditer exactement qui a changé quoi et quand.

- Versioning sémantique : On tague les releases stables avec des versions (v0.1.0, v0.2.0, v1.0.0). Ça permet de revenir facilement à une version précédente si besoin.

Structure GitHub

- BRANCHE MAIN : La branche "production-ready". Pas de code instable ici. Elle est taggée avec des numéros de version (v0.1.0, v0.2.0). Mergée UNIQUEMENT le vendredi soir après que tout soit stabilisé.

- BRANCHE DEVELOP : La branche d'intégration. C'est là qu'on merge les features. Elle doit toujours avoir un build qui passe et une couverture de tests ≥ 80%.

- BRANCHES FEATURES : Chaque feature = une branche séparée. Ex: feature/phishing-generator (Sofiane), feature/phishing-detector (Mouad). On développe la feature sur sa branche, puis on crée une PR pour merge dans develop.

- BRANCHES BUGFIX : Pour les bugs urgents. Ex: bugfix/false-positive-rate. Mergée plus rapidement que les features.

Workflow pour Chaque Feature

Quand on travaille sur une feature, on suit ce processus :

- On crée une branche depuis develop

- On développe la feature avec des commits clairs et bien messagés

- On push la branche et on crée une Pull Request (PR)

- L'autre personne du duo fait une code review (regarder le code, poser des questions, suggérer des améliorations)

- Les tests CI passent (linting, tests unitaires, coverage)

- On merge la PR dans develop

- Le vendredi soir, develop est mergé dans main et on tague une version

CI/CD Pipeline

Chaque fois qu'on crée une PR, GitHub Actions (l'outil d'intégration continue) lance automatiquement :

- Linting : Vérifier que le code suit les conventions (style, formatage). Black (Python formatting) et Pylint (style checks).

- Tests : Exécuter tous les tests unitaires pour vérifier que le code fait ce qu'il est censé faire.

- Coverage : Vérifier que ≥ 80% du code est couvert par des tests.

- Security scans : Vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilités connues (bandit scan).

Si tout passe : ✅ badge vert. On peut merger.
Si quelque chose échoue : ❌ badge rouge. Il faut corriger avant de merger.

Cadence GitHub

- Daily : Commits réguliers chaque jour, PR fin d'après-midi (17h).

- Evening : Code review revu le soir-même ou le lendemain matin (max 24h).

- Vendredi 18h : develop → main, tag v0.2.0, release notes.

Métriques Clés

- 100% PR approuvées : Zéro merge sans review. C'est non-négociable.

- Coverage ≥ 80% : Phase 1-4. Phase 5 on vise ≥ 90%.

- Review time < 24h : En moyenne, une PR est revue et mergée en < 24h.

- Zéro commits directs : Personne ne peut pusher directement sur main ou develop. Tout passe par une PR.

Intégration Trello

Quand on crée une PR, on peut referencer une carte Trello (ex: "Fixes #123"). GitHub détecte ça automatiquement et affiche le PR dans Trello. Ça crée un lien entre le travail (Trello) et le code (GitHub).

7. INTÉGRATION DANS LES PHASES DU PROJET

Notre projet se divise en 5 phases. Chaque phase utilise les outils différemment.

Phase 1 : ÉTUDES (NOV 25) - Préparation

Objectif : Construire la fondation solide. Tous les outils sont mis en place et remplis avec les informations de base.

| Outil | Activité | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Trello | Créer board et templates | Backlog de 40+ tâches |
| Figma | Créer Design System (50%) et wireframes clés | Dashboard en haute fidelité |
| Miro | Créer les 3 boards, remplir infos de base | Architecture C4 validée, risques identifiés |
| Sheets | Créer roadmap Gantt, budget, risk register | Timeline complète + risques documentés |
| GitHub | Initialiser repo, configure CI/CD | README + documentation |

Validation fin Phase 1 : Tous les outils sont opérationnels. L'encadrant valide l'architecture et le backlog.

Phase 2 : MVP (DEC 25) - Développement

Objectif : Début Développement d’un MVP (Minimum Viable Product)

| Outil | Utilisation | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Trello | Daily sprint tracking. Phishing Gen et Detector sont les priorités absolues. | Standup lundi, démo jeudi, rétro vendredi |
| Figma | Feedback des développeurs intégré rapidement. L'UI/UX se raffine au fur et à mesure. | 2x/semaine (lundi et jeudi) |
| Miro | Consulté si on a besoin de clarifier une dépendance ou une intégration. Pas de mises à jour majeures. | Ad-hoc (au besoin) |
| Sheets | Weekly burn-down tracking. Budget API monitored chaque jour (on peut consommer beaucoup rapidement). | Lundi + jeudi (budget) + vendredi (métriques) |
| GitHub | Commits quotidiens, PR reviews en evening, merge chaque vendredi soir. | Chaque jour |

Sortie Phase 2 : MVP deployable (docker-compose up). Début Phishing Gen et Detector v1

Phase 3 : Période Entreprise (DEC 25 - FEV 26) - Recherche + Maintenance

Objectif : Maintenir le MVP stable tout en travaillant sur la recherche comparative (IA vs GoPhish 50/50). Période de 0.5-1 jour/semaine du projet.

| Outil | Mode | Fréquence | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Trello | Maintenance board. Pas de nouvelles features. Juste des bug fixes. | Lundi check (5 min) | Zéro régressions acceptées |
| Figma | Gelé (frozen). Consulté uniquement s'il y a un bug UI. | - | Design est stable. Pas de changes. |
| Miro | Focus sur Plugin Gmail. On documente la faisabilité : est-ce possible? Quel effort? Quelles dépendances? | Ad-hoc (1-2h/sem) | Décision viabilité = milestone Phase 3 |
| Sheets | Bi-weekly updates. Budget API toujours monitored (même en alternance, les APIs tournent). 50/50 study progress est tracé. | Tous les 15 jours | Research data collecté et documenté |
| GitHub | Bug fixes seulement. Zéro développement de features. | As needed | Branche bugfix/ seulement |

Livrable Phase 3 :

- Rapport recherche comparative (50% emails générés par IA, 50% par GoPhish. Taux détection pour chacun).

- Décision viabilité Plugin Gmail (viable / trop complexe / post-MVP).

- MVP stable avec zéro régressions.

Phase 4 : Reprise Ecole : CONSOLIDATION (FEV 26 – MARS 26) - Full Sprint

Objectif : Développer les features manquantes (Vishing, Prompt Injection Tester, Benchmark Dashboard) et polir l'UX/UI. 6 semaines intensives de full-time development.

| Outil | Intensité | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Trello | DAILY standup (10h) et daily rétro courte (16h). Sprint de 1 semaine au lieu de 2 (pour accélérer). | Lundi-vendredi, 10h et 16h |
| Figma | UI polish. Micro-interactions, transitions, animations. État de "empty" (pas de données), "loading", "error". | 2x/semaine (lundi et jeudi) |
| Miro | Consulté si une décision architecture émerge. Sinon stable. | Ad-hoc |
| Sheets | Tight tracking. Velocity est critique. Budget API aussi (on peut consommer vite en Phase 4). | Lundi + jeudi (budget) + vendredi (métriques) |
| GitHub | Très actif. Multiple PR/day possible. Intégration continue. | Continuous |

Sortie Phase 4 :

- Tous les use cases (UC) complétés et testés.

- GitHub coverage ≥ 90%.

- Documentation technique 100% (API docs, setup guide, deployment guide).

- Performance acceptable (détection email < 2s, règle SIEM générée < 5s, benchmark < 30s).

- Trello : zéro blockers non résolus.

Phase 5 : FINALISATION (AVR 26) - Préparation Soutenance

Objectif : Audit final, documentation finale, préparation démo jury. Pas de nouvelles features. Que de la stabilisation.

| Outil | Rôle |
| --- | --- |
| Trello | Checklist audit. Chaque item : sécurité (bandit scans), RGPD (PII masking), documentation (tous les UC documentés?). |
| Figma | Export pour slides jury. Screenshots des designs pour le rapport final. |
| Miro | Diagramme architecture final pour le rapport. Export PNG haute résolution. |
| Sheets | Final metrics. Velocity moyenne (on a fait combien par sprint?). Budget consommé final. Lessons learned (qu'on a apris?). |
| GitHub | Release v1.0.0 officielle. Tag final. Release notes complètes. |

Sortie Phase 5 :

- Platform 100% opérationnelle.

- Zéro failles sécurité critiques.

- Rapport final 20-30 pages.

- Slides jury < 30 min.

- Démo live ou enregistrée prête.

8. TIMELINE & CRITÈRES DE VALIDATION

🟢 Phase 1 → Phase 2 : 30 Novembre

Question clé : Sommes-nous prêts à commencer à coder?

Pour répondre OUI, il faut que :

- ✅ Trello : Board opérationnel avec 40+ tâches backlog. Les 12-15 premières tâches de Phase 2 sont bien définies.

- ✅ Figma : Design System 50% finalisé. Dashboard, Phishing Gen, et Phishing Detector ont des wireframes clés. Au moins 3 écrans en haute fidelité.

- ✅ Miro : Architecture C4 Level 1-2 finalisée et clairement documentée. User journeys complètes pour les 4 cas d'usage majeurs. Risk matrix remplie avec tous les risques et mitigations.

- ✅ Sheets : Roadmap Gantt complète de novembre à avril. Budget API estimé et approuvé (par Worldline idéalement). Risk register rempli avec au minimum 5 risques identifiés.

- ✅ GitHub : Repo créé, branches protégées configurées (main et develop), CI/CD pipeline fonctionnel (linting, tests, coverage checks fonctionnent).

Go/No-Go Decision : L'encadrant valide l'architecture + backlog → on a le GREEN light pour commencer à coder.

🟡 Phase 2 → Phase 3 : 20 Décembre

Question clé : Avons-nous un MVP stable qu'on peut laisser en alternance?

Pour répondre OUI, il faut que :

- ✅ MVP Deployable : docker-compose up lance la plateforme en local sans erreur.

- ✅ Phishing Gen & Detector Fonctionnels : On peut générer un email phishing et on peut analyser un email pour détecter s'il est phishing ou non. Ça marche.

- ✅ Démo Interne Fluide : Pas de crash. Interface répond. Pas d'erreur 500.

- ✅ Trello : Burn-down ≥ 70%. On a terminé 70%+ de ce qu'on a planifié.

- ✅ GitHub : Coverage ≥ 60%. Le code est testé à 60% au minimum.

- ✅ Sheets : Budget tracking est en place et on n'a pas dépassé les 80% du budget API.

Alternance Transition : Code est backup. Repo est stable. On peut partir en alternance sans panique.

🟠 Phase 3 → Phase 4 : 15 Février

Question clé : Sommes-nous prêts pour 6 semaines de sprint intensif?

Pour répondre OUI, il faut que :

- ✅ Étude Comparative 50/50 : Rapport de recherche draft complété. On a généré emails IA et GoPhish, on a comparé les taux de détection. Les conclusions sont documentées.

- ✅ Plugin Gmail Décidé : Soit c'est viable et on l'ajoute en Phase 4, soit c'est trop complexe et on le déprioritize. Décision prise et documentée.

- ✅ Zéro Régressions : MVP fonctionne toujours exactement comme Phase 2. Rien n'a cassé.

- ✅ Sheets : Budget API est OK. On a consommé intelligemment pendant l'alternance.

- ✅ Équipe Prête : On est back et prêts pour 6 semaines intensives.

Full Sprint Mode : On passe en standup daily et rétro daily. Tout s'accélère.

🔴 Phase 4 → Phase 5 : 1er Avril

Question clé : La platform est-elle prête pour soutenance?

Pour répondre OUI, il faut que :

- ✅ Tous les UC Complétés : Phishing Gen, Detector, SIEM Rule Gen, Vishing, Prompt Injection Tester, Benchmark. Tous fonctionnent et sont testés.

- ✅ GitHub Coverage ≥ 90% : 90% du code est couvert par des tests.

- ✅ Trello Zero Blockers : Pas une seule tâche bloquée. Tout a été résolu.

- ✅ Documentation Technique 100% : API documentation, setup guide, deployment guide, architecture diagram, user guide. Tout est écrit.

- ✅ Performance Acceptable : Phishing detection < 2s, rule generation < 5s, benchmark < 30s. Pas de timeouts.

- ✅ Sécurité : Bandit scans passent. Pas de secrets en dur. Pas de PII exposée. Encryption en place.

Launch Audit : Audit interne de sécurité, RGPD, IA Act.

RÉSUMÉ FINAL

Notre stratégie de gestion de projet repose sur 5 outils spécialisés, intégrés de manière cohérente, utilisés avec une cadence stricte.

| Outil | Rôle | Cadence |
| --- | --- | --- |
| Trello | Daily clarity | Lundi standup + vendredi rétro |
| Figma | Design alignment | 2x/semaine |
| Miro | Strategic vision | Semaine 1-2, puis ad-hoc |
| Sheets | Metrics & accountability | Lundi + jeudi (budget) + vendredi |
| GitHub | Code discipline | Daily commits + PR reviews + vendredi merge |

Résultat : Un projet bien organisé, tracé, risque-aware, et livrable à temps.

Coût : €0 (outils gratuits) + discipline (processus rigoureux).

Succès : Tous les UC complétés, 90%+ code coverage, documentation complète, démo jury fluide, rapport final de qualité ingénieur.